# Informe final del sprint

Nave insignia · sprint 15 · 2026-09-07 a 2026-09-18

Fecha de emisión: 2026-10-29 · Sprint en curso: cifras parciales

## Meta y resultado

Meta: Retención: pulso semanal y plan de acompanamiento en operacion.  Se aceptaron 13 de 60 puntos comprometidos (22 %).

- Pulso con 80 % de respuesta

- Toda alerta alta con 1:1 registrado

| Comprometido | Completado | Cumplimiento | Aceptadas | Devueltas | No terminadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 pts | 13 pts | 22 % | 2 | 0 | 8 |

## Fichas del sprint

| Código | Título | Responsable | Puntos | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-001 | Reparto de tokens con piso de equidad | Daniela Rueda | 8 | Aceptada |
| F-002 | Verificación nocturna de los cinco invariantes | Andres Villamil | 5 | Aceptada |
| F-003 | Tabla de posiciones por grupo comparable | Andres Villamil | 8 | No terminada |
| F-004 | Pulso semanal de una pregunta | Laura Ospina | 5 | No terminada |
| F-005 | Índice de riesgo de rotación con traza | Daniela Rueda | 8 | No terminada |
| F-006 | Simulador de incentivo del trimestre | Julian Parra | 5 | No terminada |
| F-007 | Exportacion de novedades a nómina | Andres Villamil | 8 | No terminada |
| F-008 | Escalamiento automático de alertas desatendidas | Daniela Rueda | 5 | No terminada |
| F-009 | Impugnacion de indicadores con recálculo | Laura Ospina | 5 | No terminada |
| F-010 | Bloqueo de fichas huerfanas con cupo de mantenimiento | Julian Parra | 3 | No terminada |

## Cumplimiento por persona

| Persona | Fichas | Aceptadas | Puntos planeados | Puntos cumplidos | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daniela Rueda | 3 | 1 | 21 | 8 | 38 % |
| Andres Villamil | 3 | 1 | 21 | 5 | 24 % |
| Laura Ospina | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 % |
| Julian Parra | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 % |
| Equipo Nave insignia | 10 | 2 | 60 | 13 | 22 % |

## Bloqueos

- 2026-09-18 · Julian Parra: F-010 · Falta definir el cupo de mantenimiento con gerencia — destraba Valentina Ríos (sigue abierto)

## Velocidad

Puntos aceptados en este sprint: 13. Promedio de los sprints anteriores (comprometido): 30 (-57 %).

## Incentivos devengados

| Persona | PR devengados |
| --- | --- |
| Julian Parra | 120 |
| Daniela Rueda | 117 |
| Andres Villamil | 97,5 |
| Laura Ospina | 50 |