Scrum Nodriza · demostración
Informe final del sprint
Nave insignia · sprint 15 · 2026-09-07 a 2026-09-18
Fecha de emisión: 2026-10-29 · Sprint en curso: cifras parciales
Meta y resultado
Meta: Retención: pulso semanal y plan de acompanamiento en operacion.  Se aceptaron 13 de 60 puntos comprometidos (22 %).
1. Pulso con 80 % de respuesta
1. Toda alerta alta con 1:1 registrado
	Comprometido
	Completado
	Cumplimiento
	Aceptadas
	Devueltas
	No terminadas

	60 pts
	13 pts
	22 %
	2
	0
	8



Fichas del sprint
	Código
	Título
	Responsable
	Puntos
	Resultado

	F-001
	Reparto de tokens con piso de equidad
	Daniela Rueda
	8
	Aceptada

	F-002
	Verificación nocturna de los cinco invariantes
	Andres Villamil
	5
	Aceptada

	F-003
	Tabla de posiciones por grupo comparable
	Andres Villamil
	8
	No terminada

	F-004
	Pulso semanal de una pregunta
	Laura Ospina
	5
	No terminada

	F-005
	Índice de riesgo de rotación con traza
	Daniela Rueda
	8
	No terminada

	F-006
	Simulador de incentivo del trimestre
	Julian Parra
	5
	No terminada

	F-007
	Exportacion de novedades a nómina
	Andres Villamil
	8
	No terminada

	F-008
	Escalamiento automático de alertas desatendidas
	Daniela Rueda
	5
	No terminada

	F-009
	Impugnacion de indicadores con recálculo
	Laura Ospina
	5
	No terminada

	F-010
	Bloqueo de fichas huerfanas con cupo de mantenimiento
	Julian Parra
	3
	No terminada



Cumplimiento por persona
	Persona
	Fichas
	Aceptadas
	Puntos planeados
	Puntos cumplidos
	Cumplimiento

	Daniela Rueda
	3
	1
	21
	8
	38 %

	Andres Villamil
	3
	1
	21
	5
	24 %

	Laura Ospina
	2
	0
	10
	0
	0 %

	Julian Parra
	2
	0
	8
	0
	0 %

	Equipo Nave insignia
	10
	2
	60
	13
	22 %



Bloqueos
1. 2026-09-18 · Julian Parra: F-010 · Falta definir el cupo de mantenimiento con gerencia — destraba Valentina Ríos (sigue abierto)
Velocidad
Puntos aceptados en este sprint: 13. Promedio de los sprints anteriores (comprometido): 30 (-57 %).
Incentivos devengados
	Persona
	PR devengados

	Julian Parra
	120

	Daniela Rueda
	117

	Andres Villamil
	97,5

	Laura Ospina
	50
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